

#Grupo6

Formato de Informe de Seguimiento

Formato de Informe de Seguimiento

|  |  |
| --- | --- |
| **Número del grupo** | **61** |
| **Sprint No:** | **01** |
| **Identificación del equipo:** | **C-SHARK** |
| **Integrantes del equipo:** | **Jhoan Sebastian Burbano****Brian Güiza Molina****Valentina Arias Varela****Lina María Ramírez****Juan Pablo ríos Naranjo** |

Primera reunión (plan inicial del sprint) - viernes.

* + Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

**Observaciones:**

|  |
| --- |
| Se terminó el **diagrama UML** base y **se plantearon las directrices** para la realización de las demás **historias de usuario** |

Reunión diaria de seguimiento - lunes.

|  |
| --- |
|  |

**Observaciones**:

|  |
| --- |
| Se pasó las **tablas relacionales** y se empezó a trabajar la **interfaz de usuario** |

Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |
| --- |
|  |

**Observaciones**:

|  |
| --- |
| Se terminaron las tablas relacionales y se empezó a maquetar en **HTML**, paralelo a esto, se creó la conexión de cada uno de los integrantes al repositorio en **Github** a partir de **la instalación e implementación de GIT** |

Reunión diaria de seguimiento – miércoles.

|  |
| --- |
|  |

**Observaciones:**

|  |
| --- |
| Se terminó la consolidación de las 3 primeras historias (***UML, Tablas Relacionales e Interfaz de Usuarios***) de usuario y se empezó a llenar el formulario del **modelo KANBAN**, además se presentaron y evaluaron 3 propuestas de marca para **ExitoGames** |

Reunión diaria de seguimiento – jueves.

|  |
| --- |
|  |

**Observaciones:**

|  |
| --- |
| Se continuo con el aprendizaje a profundidad de Git en cuanto a los comandos: **cd, git pull, git add, git commit & git push.** |