Formato de Informe de Seguimiento

Formato de Informe de Seguimiento

| # Número del grupo | # 61 |
| --- | --- |
| # Sprint No: | # 01 |
| # Identificación del equipo: | # C-SHARK |
| # Integrantes del equipo: | # Jhoan Sebastian Burbano # Brian Güiza Molina # Valentina Arias Varela # Lina María Ramírez # Juan Pablo ríos Naranjo |

Primera reunión (plan inicial del sprint) - viernes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

# Se terminó el diagrama UML base y se plantearon las directrices para la realización de las demás historias de usuario

Reunión diaria de seguimiento - lunes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

# Se pasó las tablas relacionales y se empezó a trabajar la interfaz de usuario

Reunión diaria de seguimiento - martes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

# Se terminaron las tablas relacionales y se empezó a maquetar en HTML, paralelo a esto, se creó la conexión de cada uno de los integrantes al repositorio en Github a partir de la instalación e implementación de GIT

Reunión diaria de seguimiento – miércoles.

  - Pantallazo:

Observaciones:

# Se terminó la consolidación de las 3 primeras historias (UML, Tablas Relacionales e Interfaz de Usuarios) de usuario y se empezó a llenar el formulario del modelo KANBAN, además se presentaron y evaluaron 3 propuestas de marca para ExitoGames

Reunión diaria de seguimiento – jueves.

  - Pantallazo:

Observaciones:

# Se continuo con el aprendizaje a profundidad de Git en cuanto a los comandos: cd, git pull, git add, git commit & git push.